UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w dniu ........... r.

pomiędzy:

Spółką z o.o. „Wodociągi Ustka” z siedzibą w Ustce, przy ul. Ogrodowej 14, 76-270 Ustka, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042674, numer NIP 839-000-82-31,

reprezentowaną przez:

Pana Grzegorza Warsińskiego – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej w treści Umowy "Zamawiającym";

a

.................................., z siedzibą w .............. przy ul. ..................., reprezentowaną przez .................,

zwaną dalej w treści Umowy Wykonawcą,

§ 1

Postanowienie Ogólne

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych dla Inwestycji pn. „Modernizacja przepompowni głównej ścieków w Ustce”.

- Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych winna uwzględniać w szczególności:

  - Wykonanie ekspertyzy technicznej istniejących obiektów, sieci i instalacji przepompowni (wszystkich branż), pod kątem ich wykorzystania w ramach planowanej Inwestycji. Ocena ta będzie wskazówką i podstawą do dokonania wstępnej analizy i wyboru Wariantu realizacyjnego Inwestycji.

  - Opracowanie wstępnej analizy wskazanych wariantów realizacji Inwestycji, z uwzględnieniem ekspertyzy istniejących obiektów i wskazanie do pełnego porównania dwóch najkorzystniejszych wariantów realizacyjnych z wyłączeniem wariantu 0 w oparciu o:

        - Wariant „0”- nie podejmowanie działań inwestycyjnych – opis zagrożeń i skutków ich ewentualnego niepodjęcia.

        - Wariant „I” – remont hali krat i komory pomp wraz z niezbędnym doposażeniem obiektu.

        - Wariant „II” – wykonanie nowej komory pomp z remontem istniejącej hali krat oraz niezbędnym doposażeniem obiektu.

        - Wariant „III” – Wybudowanie nowych obiektów przepompowni.

  - Wskazanie sposobu pracy/przełączenia przepompowni ścieków (w czasie modernizacji) z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości pracy układu tłoczącego ścieki na oczyszczalnię, opis ten winien uwzględniać wszystkie branże.

  - Bilans ścieków dla Projektowanych obiektów uwzględniający obecny oraz perspektywiczny dopływ ścieków z terenu aglomeracji, do przepompowni i pracę projektowanego układu w sezonie/poza sezonem letnim (zmienność charakterystyki dopływów).

  - Dobór układów pompowych, ze wskazaniem, porównaniem i wykazaniem optymalnego pod względem technicznym rozwiązania sposobu tłoczenia ścieków. Analiza musi zawierać wskazanie możliwych metod (konstrukcja i rodzaj pomp, sposób zabudowy) tłoczenia ścieków dla wybranego wariantu.

  - Opracowanie audytu energetycznego pracy istniejących dwóch równoległych rurociągów tłocznych, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji pracy układu hydraulicznego, dla dobranych układów pompowych, przy spełnieniu minimalnej wartości wskaźnika efektywności energetycznej.

  - Wskazanie proponowanej lokalizacji obiektów (po dokonaniu wyboru metody tłoczenia) wraz z jej oceną pod względem zapewnienia możliwości dojazdu i prawidłowej eksploatacji a także wpływu i oddziaływania na środowisko.

  - Ocenę i sprawdzenie czy zaproponowane urządzenia i instalacje do tłoczenia ścieków we wskazanej lokalizacji, są właściwe dla:

        - Medium oraz jego składu (z uwzględnieniem procesu zagniwania ścieków w rurociągu tłocznym),

        - Parametrów transportu ścieków,

        - Zapewnienia wymaganej trwałości instalacji i elementów konstrukcyjnych

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z Warunkami Zamówienia z dnia 12 kwietnia 2011 r., znak sprawy 3/JRP/Us/2011, zwanymi dalej WZ.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków stron zastosowanie mają postanowienia WZ.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z WZ oraz zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 2

- W przypadku gdyby przedstawiona przez Zamawiającego informacja bądź dostarczone materiały nie nadawały się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- W przypadku nie zgłoszenia zawiadomienia o którym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia informacji lub dostarczenia materiałów, przyjmuje się, że przedstawiona informacja i dostarczone materiały nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, Wykonawca nie może powoływać się na okoliczności tyczące się przedstawionych przez Zamawiającego informacji lub przekazanych materiałów, na potrzeby uzasadniania roszczenia o przedłużenie okresu wykonywania umowy lub żądania zwiększenia należnego wynagrodzenia.

§ 3

Przedmiot Umowy

      - W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia:

- Wymagań konstrukcyjnych dla obiektów,

- Wymaganych instalacji uzupełniających,

- Wymaganych urządzeń i instalacji sterujących,

- Opinii techniczno-ekonomicznej w oparciu o analizę LCC (Life Cycle Cost) wskazującej wybór optymalnego wariantu realizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu funkcjonalności obiektu i spełnienia wymagań technicznych, specyficznych dla obiektu, a w dalszej kolejności aspektu ekonomicznego przedsięwzięcia uwzględniając w niej:

- Przewidywany czas eksploatacji dla przyjętych urządzeń,

- Szacunkowe nakłady inwestycyjne w oparciu o aktualne dane rynkowe, oferty z cenami producentów, szacunkowe koszty wykonania robót budowlanych (ze wskazaniem źródła szacunków),

- Planowane koszty eksploatacyjne obiektu uwzględniające w szczególności:

  - Jednostkowy koszt energii dla obiektów,

  - Roczne koszty energii,

  - Koszty konserwacji,

  - Koszty materiałów eksploatacyjnych,

  - Ewentualne koszty napraw, wymaganej wymiany podzespołów,

  - Koszty obsługi i ochrony obiektu,

  - Planowane koszty reinwestycji (amortyzacji).

      - Wskazane w koncepcji rozwiązanie musi zapewniać bezawaryjną, ekonomiczną oraz uwzględniającą procesy biologiczne pracę systemu tłoczenia ścieków w warunkach zmiennych przepływów.

      - Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu przedmiotu Umowy i ustalenia wystarczalności wskazanej w ofercie ceny, Wykonawca przed złożeniem oferty końcowej oraz podpisaniem Umowy, dogłębnie przestudiował i przeanalizował wszystkie dokumenty przekazane przez Zamawiającego – w szczególności WZ a w przypadku stwierdzenia błędów lub innych wad w tych dokumentach zwrócił się do Zamawiającego o ich wyjaśnienie.

      - Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami prawa.

§ 4

Przedmiot Umowy musi zawierać w szczególności:

- Część opisową, w tym:

  - Opis technologiczny nowoprojektowanej przepompowni,

  - Opis obiektów przepompowni z podaniem ich funkcji technologicznej, kubatur, wymiarów, wyposażenia.

  - Opis aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wymagania dla systemu AKPiA,

  - Opis układu zasilania energetycznego,

  - Ilości i charakterystyka odpadów procesowych, które będą powstawały na przepompowni ścieków,

  - Informacje o zużyciu materiałów eksploatacyjnych,

  - Opinia techniczno-ekonomiczna wyboru optymalnego wariantu realizacji Inwestycji

  - Parametry zaproponowanych urządzeń, ze wskazaniem producentów zaproponowanego rozwiązania/urządzeń dla układu pompowego i krat wraz z listą referencyjną obiektów, na których one funkcjonują oraz przegląd dostępnych na rynku pomp i krat dla wskazanego, optymalnego pod względem technicznym rozwiązania. Przegląd ten winien zawierać co najmniej: proponowaną liczbę pomp i krat dla obiektu, cechy charakterystyczne i wyróżniające urządzenia, wskazania projektowe dostawcy, cenę proponowanych urządzeń, listę referencyjną dostawcy dotyczącą rynku polskiego, informacje o serwisie.

  - Wykaz i specyfikację techniczną podstawowych urządzeń,

- Obliczenia, w tym:

  - Obliczenia technologiczne

  - Obliczenia hydrauliczne

  - Bilans energetyczny,

  - Analizy ekonomiczne,

- Część rysunkową obejmującą:

  - Plan zagospodarowania terenu, opracowany na przekazanej mapie do celów projektowych,

  - Schemat technologiczny przepompowni,

  - Rysunki koncepcyjne przepompowni,

  - Rysunki obiektów projektowanych lub modernizowanych.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,

- zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi przedmiot umowy,

§ 6

Termin wykonania

- Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy nie później niż do dnia 31.08.2011r.

- Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku konieczności dokonania ustaleń lub uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 2 oraz § 3 ust. 3 i 5.

- Zmiana terminu wykonania stanowi zmianę warunków niniejszej umowy.

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy

    - Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia  gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

    - Przy odbiorze Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację objętą przedmiotem umowy określonym w § 3 i § 4 niniejszej umowy.

    - Po bezusterkowym odbiorze spisany zostanie protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

    - Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub nie dostarczy dokumentów wymienionych w ust. 2 Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do bezpłatnego usunięcia usterek i uzgodni z nim dodatkowy termin odbioru.

    - Po bezskutecznym upływie uzgodnionego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy na mocy jednostronnego pisemnego oświadczenia, albo powierzyć wykonanie wadliwych prac innej osobie na koszt  Wykonawcy.

    - Do wzajemnych kontaktów w zakresie realizacji umowy Zamawiający upoważnia ……………………………………………………………………….. (tel. ………………………), a Wykonawca …………………………………...……………… (tel. ………………………….).

§ 8

Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi …………… złotych netto (słownie: …………………. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust.1, powiększone zostanie o należny podatek VAT obliczany wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT po podpisaniu protokołu o którym mowa § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT o której mowa w ust. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. Obejmuje ono wykonywanie wszystkich czynności objętych przedmiotem Umowy, wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Pozostaje ono niezmienne w toku realizacji przedmiotowej Umowy.

- W przypadku ustania stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy przed wykonaniem przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT na kwotę odpowiadającą procentowemu wykonaniu zakresu prac zrealizowanych na moment, w którym doszło do ustania stosunku prawnego, pod warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje i przyjmie te prace.

- Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 9

Zasoby kadrowe

Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy uczestniczyć będą następujące osoby posiadające uprawnienia i doświadczenia określone w WZ:

- Projektant branży sanitarnej w osobie…………………….,

- Projektant branży konstrukcyjno – budowlanej w osobie …………………….,

- Projektant w zakresie robót instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki w osobie …………………………………

§ 10

Podwykonawcy

- Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie korzystał z następujących podwykonawców:

  - nazwa ……………………….., adres ………………………………., zakres prac …………………………………………………………………………………………,

  - nazwa ……………………….., adres ………………………………., zakres prac …………………………………………………………………………………………

- W zakresie nie wymienionym w ust. 1, Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami.

- Zmiana podwykonawcy o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego z dniem przekazania tejże informacji.

- Korzystanie z podwykonawców nie wymienionych w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia postanowienia zawartego w ust. 3 i 4, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy przyjęcia części przedmiotu Umowy, która wykonana zostanie przez podwykonawcę, co nie umniejsza praw Zamawiającego wynikających z treści niniejszej Umowy, WZ oraz przepisów prawa.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Zamawiający uprawniony będzie do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia ku temu odpowiedniego terminu.

- Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania umowy komuś innemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźni się z realizacją prac tak dalece, iż nie będzie prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.

§ 12

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania postanowień Umowy.

- Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniem 14 dniowego terminu na dostosowanie swojego postępowania do warunków wynikających z Umowy.

§ 13

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

  - rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie rozpoczęcia likwidacji Zamawiającego lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego.

- W razie wypowiedzenia, Umowa rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 14

Odsetki ustawowe

Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 15

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, bez względu na poniesienie lub też nieponiesienie szkody przez Zamawiającego, w razie:

  - rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w tym odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Umowie, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2 Umowy,

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy przedmiot Umowy powinien być wykonany,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, kiedy wada powinna była być usunięta.

- Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może potracić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.

§ 16

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonane prace                        i zobowiązuje się w tym terminie usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji wygasają po upływie 3 lat, licząc od daty zakończenia czynności odbioru , a w przypadku stwierdzenia wad, od protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia.

- W okresie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie wad a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. Koszty te mogą być również pokryte z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót a wielkością zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

Ubezpieczenie od OC oraz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia w minimalnej wysokości 40 000,00zł.

- Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 12 WZ w formie ………….. w wysokości ……………...

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z ubezpieczenia od OC oraz                 z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie, WZ oraz przepisach prawa.

- W przypadku zwracania zabezpieczenia o którym mowa w ust. 2 przekazanego w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego. W sytuacji, gdy w dniu dokonywania zwrotu Zamawiający nie uzyska informacji o rachunku bankowym, zabezpieczenie będzie mogło zostać przekazane na rachunek bankowy wskazany na ostatniej przedłożonej przez Wykonawcę fakturze.

- Zabezpieczenia udzielone w innej formie zostaną odesłane pocztą na adres Wykonawcy wskazany w komparycji pisma.

§ 18

Prawa autorskie

- Strony potwierdzają, że z dniem przekazania przedmiotu Umowy, na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy.

- Przejście autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy nastąpi nieodpłatnie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w przedmiocie Umowy bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

- Zmiany o których mowa w ust. 3 mogą być dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią i za ich wykonywanie Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.

- Przejęcie autorskich praw majątkowych nastąpi dodatkowo na następujących polach eksploatacji:

- udostępnianie przedmiotu Umowy osobom trzecim w celach związanych z realizacją Inwestycji,

- wytwarzanie dowolną techniką przedmiotu Umowy w celu umieszczenia go w dowolnej publikacji, bez ograniczeń terminowych i terytorialnych;

- wprowadzanie do obrotu egzemplarzy przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terminowych i terytorialnych.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Umowy oraz przedmiotów lub dokumentów wykonanych w oparciu o przedmiot Umowy na każdym odrębnym polu eksploatacji.

§ 19

Postanowienia końcowe

  - Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim w zakresie, który nie jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

  - Z chwilą wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich otrzymanych wcześniej dokumentów, które uzyskał w trakcie obowiązywania Umowy.

§ 20

- W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie o którym mowa ust. 2, Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie sporu.

- W razie braku porozumienia, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

- Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana 
z realizacją Umowy, powinna być kierowana pod adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy.

- Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

- Strony dopuszczają możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, 
w szczególności drogą elektroniczną oraz przy użyciu faxu, co stanowi skuteczne doręczenie pism.

- Strony ustalają poniższe adresy korespondencyjne dla środków przekazu, o których mowa w ust. 3:

  - Adresy Zamawiającego: …………………………………………

  - Adresy Wykonawcy: …………………………………………

§ 22

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku, gdy poszczególne postanowienia umowy okażą się nieskuteczne pozostałe postanowienia tej umowy nie tracą swojej ważności.

§ 23

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w szczególności art. art. 627-646 kc .

§ 25

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

..........................                                               …................................

Zamawiający                                                           Wykonawca