ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

| ###### Nr sprawy: 23/PI/2014 |  |
| --- | --- |

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa zamówienia:

- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Słupsk w podziale na dwa zadania:

- Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ul. Chełmońskiego 
w Słupsku.

- Zadanie 2 – Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica w ciągu ulic: Kolejowa, Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera”

- ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk

- WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........

| L.p. | Rodzaj danych | Treść |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i siedziba Zamawiającego | „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk |
| 2 | Dane Zamawiającego do korespondencji tradycyjnej | „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk |
| 3 | Nazwa i siedziba Wykonawcy | zostanie uzupełnione po wyłonieniu Wykonawcy |
| 4 | Dane Wykonawcy korespondencji tradycyjnej | zostanie uzupełnione po wyłonieniu Wykonawcy |
| 5 | termin na Zakończenie Realizacji Przedmiotu Umowy | do 6 miesięcy od daty podpisania umowy |
| 7 | Elektroniczny system przekazywania danych | jrp@wodociagi.slupsk.pl |
| 9 | Prawo rządzące Kontraktem | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| 10 | Język Kontraktu | Język polski |
| 11 | Język porozumiewania się | Język polski |
| 12 | Wysokość i waluta Zabezpieczenia Wykonania | 10% ceny całkowitej (włącznie z podatkiem VAT) podanej w Ofercie. |
| 13 | Normalne godziny pracy | 6.00 – 22.00 |
| 14 | Maksymalna kwota kar za zwłokę | 10% Ceny Kontraktowej |
| 14 | Kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy | 0,03% Ceny Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia, |
| 16 | Kara umowna za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad i usterek | 0,01% Ceny Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia, |
| 17 | Kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i usterek | 0,01% Ceny Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia, |
| 18 | Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 5% wynagrodzenia ryczałtowego |
| 19 | Waluta płatności | złoty polski (PLN) |

Niniejszy załącznik będzie stanowił Załącznik do Warunków Kontraktu.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy