Załącznik nr 1.1. – Wzór Wykaz Cen dla robót określonych w przedmiarach.

- Nr sprawy: 03/PI/2015

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” 
Sp. z o.o.

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Ul. E. Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk

2. WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........

Osoba uprawniona do kontaktów: ……………………………………………………….

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: .....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........

| Zadanie nr | Zakres | Termin wykonania zadania * | Cena ryczałtowa netto | Cena ryczałtowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulatorownia - Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien, wymiana drzwi wejściowych – ul. Sportowa 73 | 3 tygodnie |  |  |
|  | Dyspozytornia i stacja transformatorowa - naprawa ubytków elewacji, remont kominów wentylacyjnych - ul. Sportowa 73 | 2 tygodnie |  |  |
|  | Budynek hydroforni - pomieszczenie dozowania podchlorynu -naprawa skorodowanych ścian płyt warstwowych i obróbek blacharskich - ul. Sportowa 73 | 1 tydzień |  |  |
|  | Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego i zbiornika retencyjno – przelewowego w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC firmy MC-Bauchemie - ul. Sportowa 73 | 8 tygodni |  |  |
|  | Pomieszczenie agregatu kogeneracyjnego nr 3 - wymiana płytek ściennych - ul. Sportowa 73 | 3 tygodnie |  |  |
|  | Przepompowania osadu wstępnego – wymiana drzwi wejściowych, naprawa i malowanie elewacji - na terenie oczyszczalni ścieków | 4 tygodnie |  |  |
|  | Naprawa i regulacja rynien w budynku szatni dla pracowników placowych - ul. Sportowa 73 | 1 tydzień |  |  |
|  | Remont osadnika wtórnego nr 1 (OW-1) – renowacja ścian zewnętrznych żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC firmy MC-Bauchemie - ul. Sportowa 73 | 6 tygodni |  |  |
|  | Zbiornik retencyjno-przelewowy – uzupełnienie ubytków na ścianie żelbetowej zbiornika w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC firmy MC-Bauchemie - ul. Sportowa 73 | 2 tygodnie |  |  |
|  | Przepompownia wewnętrzna - naprawa płyty dennej, naprawa schodów zewnętrznych, wykonanie zadaszenia schodów - ul. Sportowa 73 | 5 tygodni |  |  |
|  | Budynek administracyjno-socjalny „A” - naprawa pęknięć elewacji na budynku od strony parkingu, naprawa połączenia rur spustowych przy klatce schodowej, regulacja rynny od strony parkingu, malowanie obróbek blacharskich i odciągów stalowych daszków klatki schodowej – ul. E. Orzeszkowej 1 | 2 tygodnie |  |  |
|  | Budynek administracyjno-socjalny „A” - naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni – ul. E. Orzeszkowej 1 | 1 tydzień |  |  |
|  | Budynek administracyjny „B” – naprawa pęknięć elewacji – ul. E. Orzeszkowej 1 | 2 tygodnie |  |  |
|  | Ułożenie glazury na ścianach w jadalni pracowników sieci wod-kan, wymiana ościeżnicy drzwiowej, wymiana brodzika w umywalni, wymiana silikonów wokół brodzików - ul. E. Orzeszkowej 1 | 3 tygodnie |  |  |
|  | Magazyn główny – malowanie pomieszczenia biura i korytarza, naprawa uszkodzonej rynny wiaty - ul. E. Orzeszkowej 1 | 2 tygodnie |  |  |
|  | Wymiana kratek wentylacyjnych z PCV na aluminiowe w budynku komory zasuw w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B | 2 tygodnie |  |  |
|  | Remont pomieszczeń biurowych i korytarza w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B | 3 tygodnie |  |  |
|  | Naprawa elewacji budynku napowietrzania i filtrów, usunięcie zacieków w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B | 2 tygodnie |  |  |
|  | Pomieszczenie magazynowe przy przepompowni II stopnia – rozbiórka ścianki, wykonanie wentylacji w ścianie i drzwiach stalowych – ul. Westerplatte Nr 54 B | 2 tygodnie |  |  |
|  | Przepompownia II stopnia - malowanie ściany wschodniej oraz przedsionka, regulacja rynien w budynku pompowni II stopnia w dziale Produkcji Wody – ul. Westerplatte Nr 54 B | 2 tygodnie |  |  |
|  | Regulacja spadków rynien na obiektach zbiorników wody czystej nr 2 przy ul. Legionów Polskich | 1 tydzień |  |  |
|  | Budynek SUW Wrząca - remont dachu i elewacji, zamontowanie wywietrzaka dachowego, malowanie ścian i sufitów – gmina Kobylnica | 5 tygodni |  |  |
|  | Budynek SUW Zagórki – remont dachu, zamontowanie wywietrzaka dachowego – gmina Kobylnica | 2 tygodnie |  |  |
|  | Budynek SUW Żelki – remont dachu, rozebranie komina, zamontowanie wywietrzaka dachowego – gmina Kobylnica | 2 tygodnie |  |  |
|  | Budynek SUW Żelkówko – remont dachu, rozebranie komina, zamontowanie wywietrzaka dachowego – gmina Kobylnica | 2 tygodnie |  |  |
|  | Razem | - |  |  |

*Bieg terminu określonego w pozycji „Termin wykonania zadania” rozpoczyna się zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy, tj. nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego zamówienia.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy