Załącznik nr 1.1. – Wzór Wykaz Cen dla robót określonych w przedmiarach.

- Nr sprawy: 14/PI/2017

Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” 
Sp. z o.o.

- ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk

- WYKONAWCA:(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

| Zadanie nr |  | Zakres | Termin wykonania zadania * | Cena ryczałtowa netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oczyszczalnia ścieków, ul. Sportowa 73, Słupsk |  |  |  |  |
|  |  | Budynek rozdzielni RS1 - wymiana drzwi wejściowych | 4 tygodnie |  |
|  |  | Kotłownia gazowa KG - wymiana drzwi wejściowych | 4 tygodnie |  |
|  |  | Wymiana bramy stalowej dwuskrzydłowej w Stacji Wirówek - SW | 4 tygodnie |  |
|  |  | Naprawa elewacji i cokołu na obiekcie w Stacji Wirówek - SW | 2 tygodnie |  |
|  |  | Pomieszczenie agregatów prądotwórczych - wymiana drzwi wejściowych | 4 tygodnie |  |
|  |  | Wymiana drzwi zewnętrznych do rozdzielni RS3 | 4 tygodnie |  |
|  |  | Wymiana części posadzki z płytek gresowych w budynku Stacji Wirówek - SW | 1 tydzień |  |
|  |  | Naprawa i malowanie elewacji piaskownika | 2 tygodnie |  |
|  |  | Malowanie ściany północnej elewacji budynku stacji dmuchaw | 2 tygodnie |  |
|  |  | Wymiana popękanej glazury w budynku maszynowni komór fermentacyjnych | 1 tydzień |  |
|  |  | Naprawa i malowanie elewacji budynku myjki oraz wymiana drzwi zewnętrznych. Malowanie ścian wewnętrznych. | 2 tygodnie |  |
|  |  | Remont pomieszczenia przepompowni wewnętrznej - wymiana glazury, tynków wewnętrznych, malowanie | 3 tygodnie |  |
|  |  | Naprawa i malowanie elewacji ZKF nr 1 i nr 2 oraz maszynowni MKF | 4 tygodnie |  |
|  |  | Poszerzenie dojazdu do MKF od strony hali wirówek | 1 tydzień |  |
|  |  | Roboty drogowe - Naprawa chodników | 4 tygodnie |  |
|  |  | Wykonanie odpływów dla wód opadowych z placu betonowego przy hali kompostowni - od strony ściany szczytowej zachodniej | 2 tygodnie |  |
| Baza Spółki, ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk |  |  |  |  |
|  |  | Budynek przepompowni - wymiana drzwi zewnętrznych | 4 tygodnie |  |
|  |  | Budynek administracyjny "B" - Malowanie sufitu wiatrołapu | 1 tydzień |  |
|  |  | Budynek administracyjny "A" - Remont wiatrołapu (od strony działu PE) | 1 tydzień |  |
| Ujęcie wody podziemnej, ul. Legionów Polskich, Słupsk |  |  |  |  |
|  | Komora zasuw - Malowanie ścian i sufitów. |  | 2 tygodnie |  |
| Studnie ujęcia wód podziemnych w Głobinie, gm. Słupsk |  |  |  |  |
|  | Montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych w studniach głębinowych. Izolacja przeciwwilgociowa pokryw i obudowy studni powyżej terenu - 10 kpl. |  | 2 tygodnie |  |
| SUW Głobino, gm. Słupsk |  |  |  |  |
|  | Budynki technologiczne na ujęciu Głobino (przy studni H-8). Remont elewacji budynków. Opaski wokół budynków |  | 2 tygodnie |  |
| SUW Komiłowo, gm. Kobylnica |  |  |  |  |
|  | Montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych w dwóch studniach głębinowych. Izolacja przeciwwilgociowa pokryw i obudowy studni powyżej terenu |  | 1 tydzień |  |
| SUW Słonowice, gm. Kobylnica |  |  |  |  |
|  | Budynek SUW - Wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych. Zamontowanie wywietrzaka dachowego oraz nawietrzaków podokiennych |  | 1 tydzień |  |
| SUW Zębowo, gm. Kobylnica |  |  |  |  |
|  |  | Budynek SUW - Malowanie ścian i sufitu. Wymiana popękanej glazury na ścianach | 1 tydzień |  |
| SUW Żelki, gm. Kobylnica |  |  |  |  |
|  |  | Malowanie ścian i sufitu. Glazura na ścianach. Posadzka z płytek gresowych | 3 tygodnie |  |
| SUW Żelkówko, gm. Kobylnica |  |  |  |  |
|  |  | Budynek SUW Żelkówko. Wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku. Ułożenie glazury na ścianach oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych. Malowanie ścian i sufitu. | 4 tygodnie |  |
|  |  | Razem | - |  |

*Bieg terminu określonego w pozycji „Termin wykonania zadania” rozpoczyna się zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. 2 umowy, tj. nie później niż 14 dni od otrzymania pisemnego zamówienia.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy